| CONTRATANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razão Social: ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz |  | CNPJ: 45.282.870/0001-39 |
| Gestor do Contrato | Sérgio Renan Kern | Contato: (11) 91647-2958 ou (61) 99267-2586 sergio.kern@eaf.org.br |
| Coordenador Operacional do Contrato: | Antonio Victor Monteiro de Araújo | Contato: (91) 98897-6946 avictor.araujo.terceirizado@eaf.org.br |
| CONTRATADA |  |  |
| Razão Social: MANAÓS TELECOMUNICAÇÕES LTDA |  | CNPJ: 33.983.742/0001-33 |
| Gestor do Contrato | Fabiano Lima | Contato: (92) 99494-0502 |
| Coordenador Técnico: | Vandes José | Contato: (92) 98448-3505 |
| CONTRAT0 |  |  |
| EAF_23_0180 – Ed. II | Monitorar e corrigir todos os eventos que afetem a estrutura física das redes GPON lançadas nas redes metropolitanas ópticas 24x7x365; |  |
| Contrato: | EAF_23_0180 – Ed. II |  |

| AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATO | ITEM | DESCRIÇÃO |
| EAF_23_0180 – Ed. II | 1.3 - Serviços de manutenção corretiva sob demanda (Item 5.4 da RFP) | 1- Testes OTDR do anel óptico da Rede Metropolitana, em particular das fibras entregues na caixa de emenda óptica instalada na fronteira Brasil-Colômbia 2- Realização de jumpers internos no DIO Cliente para a realização de Testes nos tributários 10 a 14 (direção Belém do Solimões) para a realização de testes a partir de Manaus. Os testes em Manaus serão realizados pela PADTEC. Para esses jumpers serão necessários cordões LC/UPC - LC/UPC. 3- Após concluído os testes, retirar os jumpers e realizar novo jumper óptico na porta 10 do DIO Cliente para a fibra 47 e 48 do DIO de espelhamento RMO no interior do CMAD. Para esse jumper é necessário um par de cordão LC/UPC - SC/APC. No DIO de espelhamento do Gabinete externo realizar jumper das fibras 47 e 48 para as mesmas fibras 47 e 48 no lado A da rede metropolitana. 4 - Aguardar a validação de recebimento de sinal pelo provedor local antes de desmobilizar. Valor da Obra: Conforme medições apresentadas e de acordo com a LPU do contrato – Valor estimado de 03 Diárias Classe L R$ 3.720,00 Valor estimado de 01 Deslocamento SLA até 72h R$ 7.200,00 Valor estimado total: R$10.920,00 |

| Contratante: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Avaliação Técnica: | Antonio Victor Monteiro de Araújo Coordenador Operacional do Contrato | De Acordo: | Sérgio Renan Kern Gerente do Projeto PAIS |
| Contratada |  |  |  |
| De Acordo: | Fabiano Lima Gestor do Contrato |  |  |